BÁO CÁO KỸ THUẬT POC CHI TIẾT

OlaSM Voice Core — Trợ lý Giọng nói Điều khiển Toàn bộ App Mobile Green SM của VinGroup

Phiên bản: 2.0 | Sau Pivot 2026-10-13

────────────────────────────────────────────────────────────────────

Chương trình: VRIC × GSM Smart City — Nhóm 4: Mobility Assistant

Nhóm tác giả: Nguyễn Đức Nam Khánh (MSSV: 2A202601103) & Nguyễn Thị Phương (MSSV: 2A202601315)

Hội đồng cố vấn & Ban giám khảo: TS. Lê Duy Dũng (VinUniversity) & Anh Lê Yên Thanh (Chuyên gia công nghệ VRIC × GSM)

Thời điểm báo cáo: Thứ Hai, ngày 13/10/2026 (Cập nhật sau Pivot — Tuần 4, Phase 3: 14/09/2026 – 25/10/2026)

Mã nguồn: https://github.com/NamKhanh2128/OlaSM

────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Tổng Quan Tiến Trình POC và Quyết định Pivot

1.1. Lịch sử Phase 3 — Nửa đầu (Tuần 1–3)

Trong ba tuần đầu của Phase 3, nhóm tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ nền tảng: kiến trúc Dual-Plane (FastAPI control plane + LiveKit voice plane), luồng âm thanh WebRTC hai chiều tiếng Việt thời gian thực, các thuật toán lõi COE (Conversational Offer Engine), Dynamic Confidence Fusion, Guardrails 3 lớp và VietnameseAudioChunker. Kết quả cuối Tuần 3 đạt: TTFA P95 = 1.41s (vượt chuẩn ≤ 1.5s), tỷ lệ hoàn tất 50/50 kịch bản simulation = 100%.

1.2. Quyết định Pivot (Tuần 4)

Sau khi nghiên cứu kỹ hệ sinh thái Green SM — ứng dụng mobile, API, chính sách dữ liệu và chiến lược vận hành của GSM — nhóm nhận ra rằng phát triển OlaSM như một ứng dụng gọi xe độc lập là không đúng hướng về mặt chiến lược sản phẩm lẫn kỹ thuật. Cụ thể:

• Green SM đã có hệ sinh thái hoàn chỉnh: Bản đồ, định vị, báo giá, booking, theo dõi chuyến, thanh toán, khuyến mãi, tài xế và chính sách an toàn đều do GSM sở hữu và vận hành. Xây lại các thành phần này không tạo ra giá trị mà còn tạo ra sự không nhất quán dữ liệu nghiêm trọng.

• Người dùng không cần thêm một app: Người dùng Green SM đã có ứng dụng quen thuộc. Yêu cầu họ cài thêm app OlaSM riêng biệt tạo ra rào cản cao hơn vấn đề cần giải quyết.

• Tích hợp sâu mới tạo ra giá trị thực: Voice assistant có ý nghĩa thực sự khi nó điều khiển được chính ứng dụng mà người dùng đang dùng, không phải một app song song với dữ liệu giả lập.

Quyết định pivot: OlaSM Voice Core trở thành lớp voice assistant tích hợp bên trong app mobile Green SM, điều khiển toàn bộ ứng dụng bằng giọng nói thông qua typed action contract. Tất cả hạ tầng kỹ thuật đã xây dựng trong Tuần 1–3 được giữ nguyên và tái sử dụng làm backend voice service.

1.3. Lộ trình triển khai chi tiết

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung công việc | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1–3 (Nửa đầu Phase 3) | 14/09–04/10/2026 | Kiến trúc Dual-Plane; LiveKit WebRTC; VAD; STT Deepgram Nova-3; LLM Agent; TTS Gemini Kore; VietnameseAudioChunker; COE; Dynamic Confidence Fusion; Guardrails 3 lớp | ĐÃ HOÀN TẤT |
| Tuần 4 (Pivot) | 05/10–13/10/2026 | Typed AppAction contract; AppContext/AppActionResult protocol; 8 app-control function tools; App Action Rail guardrail; LiveKit state sync; Mobile instructions; Session schemas MOBILE_VOICE/MOBILE_TEXT | ĐÃ HOÀN TẤT |
| Tuần 5 | 14/10–18/10/2026 | Green SM API adapter (EXTERNAL_BLOCKED chờ GSM); Mobile SDK adapter (phụ thuộc công nghệ app GSM); End-to-end integration test với sandbox | KẾ HOẠCH |
| Tuần 6 | 19/10–25/10/2026 | Demo trên test build Green SM; stress test 100 voice session đồng thời; nghiệm thu Phase 3; Go/No-go decision | KẾ HOẠCH |
| Hậu Phase 3 (Pilot) | 26/10–08/11/2026 | Thử nghiệm trên test build Green SM với người dùng thật; đo lường tỷ lệ hoàn tất, NPS và số lần fallback sang thao tác tay | ROADMAP |

1.4. Vướng mắc kỹ thuật cần hỗ trợ

• API/SDK chính thức từ Green SM (EXTERNAL_BLOCKED): Đây là điều kiện tiên quyết duy nhất để Phase 1 có thể hoàn thành. Nhóm cần: API xác thực người dùng, Place/Address API, Quote/Pricing API, Booking API, Trip Status API, Payment/Promotion API, Support/Handoff API, sandbox environment và test account. Toàn bộ adapter phía OlaSM đã được thiết kế sẵn sàng để kết nối.

• Công nghệ nền tảng app mobile Green SM: Nhóm cần xác nhận Green SM mobile được xây bằng native iOS/Android, Flutter hay React Native để xây đúng mobile SDK adapter. LiveKit đã có SDK cho cả ba nền tảng.

2. Báo Cáo Kỹ Thuật POC Chi Tiết

2.1. Kiến trúc hệ thống tổng thể

Sau pivot, hệ thống OlaSM Voice Core được kiến trúc theo mô hình 3 lớp phân định trách nhiệm rõ ràng:

• Lớp 1 — Green SM Mobile App: App native iOS/Android/Flutter của VinGroup. Là mobile host — nơi người dùng tương tác, nơi Green SM API được gọi, nơi booking và thanh toán được thực thi. OlaSM không can thiệp vào business logic của lớp này.

• Lớp 2 — OlaSM Voice Gateway: Backend service (FastAPI + LiveKit Worker) nhận luồng âm thanh từ mobile SDK, xử lý STT→LLM→TTS, quản lý dialog state, validate AppContext, và trả về AppAction list. Không gọi trực tiếp Green SM API — tất cả Green SM API calls được thực thi bởi mobile host sau khi nhận action.

• Lớp 3 — Green SM APIs: Toàn bộ nguồn dữ liệu và nghiệp vụ: Place, Quote, Booking, Trip Status, Driver Info, Payment, Promotion, Support. OlaSM Voice Gateway không có đường kết nối trực tiếp đến các API này trong kiến trúc production — mobile host là người thực thi theo instruction của OlaSM.

Sơ đồ luồng dữ liệu tổng thể (một lượt hội thoại):

Mobile SDK → [Audio stream qua WebRTC LiveKit] → OlaSM Voice Gateway
     → [AppContext từ mobile] → STT → LLM Agent → Guardrail → AppAction list
     → [Publish olasm.app_control.v1 qua LiveKit data channel]
     → Mobile SDK nhận AppAction → Mobile host thực thi → Green SM API
     → AppActionResult → Mobile SDK → [gửi lại cho Agent lượt tiếp theo]

2.2. Voice Streaming Pipeline tiếng Việt

Pipeline xử lý âm thanh gồm 5 thành phần hoạt động theo chuỗi streaming:

| Thành phần | Công nghệ | Chức năng | Độ trễ đo được |
| --- | --- | --- | --- |
| Voice Activity Detection | Silero VAD | Phát hiện điểm dừng nói tự nhiên. Ngưỡng silence: 220ms. | 220ms |
| Speech-to-Text | Deepgram Nova-3 (streaming) | Nhận diện và bóc băng tiếng Việt. Hỗ trợ accent Hà Nội và TP.HCM. | 310ms (p50) |
| LLM Agent & State Policy | OpenAI GPT-4 class (tool calling) | Suy luận intent, trích xuất thực thể, quản lý dialog state, tạo AppAction list. | 450ms (p50) |
| VietnameseAudioChunker | Custom module | Bóc tách luồng streaming token theo ngữ pháp tiếng Việt và từ đệm hội thoại. Đẩy buffer sang TTS ngay khi có cụm từ hoàn chỉnh. | 15ms |
| Text-to-Speech | Gemini Flash Kore (primary) Chirp 3 HD (fallback) | Tổng hợp audio cụm từ đầu tiên, trả về luồng WebRTC. Chirp 3 HD kích hoạt khi Gemini latency vượt ngưỡng. | 265ms (p50) |

Tổng độ trễ Turn Latency p50 = 1.26s (VAD 220ms + STT 310ms + LLM 450ms + Chunker 15ms + TTS 265ms). TTFA P95 = 1.41s, vượt chuẩn cam kết ≤ 1.5s.

2.3. Typed AppAction Contract

AppAction contract là giao thức giao tiếp giữa OlaSM Voice Gateway và mobile host Green SM. Được định nghĩa hoàn chỉnh tại src/agents/contracts/app_control.py bằng Pydantic với mode extra='forbid'.

Cấu trúc AppContext — dữ liệu mobile host gửi vào mỗi lượt:

| Field | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| schema_version | Literal['1'] | Bắt buộc | Phiên bản schema để phát hiện breaking change |
| app | Literal['GREEN_SM'] | Bắt buộc | Định danh app host — chỉ GREEN_SM được chấp nhận |
| screen | AppScreen enum | Bắt buộc | Màn hình hiện tại (HOME/CAR_BOOKING/TRIP_TRACKING/...) |
| platform | IOS ¦ ANDROID ¦ UNKNOWN | Bắt buộc | Nền tảng mobile để chọn SDK phù hợp |
| foreground | bool | Bắt buộc | App có đang foreground không — ảnh hưởng đến action được phép |
| available_actions | list[str] ≤ 64 | Bắt buộc, unique | Danh sách action host cho phép lượt này. Guardrail đối chiếu chặt. |
| screen_summary | str ¦ None ≤ 1000 | Tùy chọn | Tóm tắt ngữ nghĩa màn hình để agent đọc cho người dùng |
| screen_state | dict | Không chứa secret | Dữ liệu form hiện tại. Validator từ chối bất kỳ key nào chứa 'password/token/secret/cvv/otp/card_number/access_key' |
| last_action_result | AppActionResult ¦ None | Tùy chọn | Kết quả thực thi action lượt trước để agent điều chỉnh |

Cấu trúc AppAction — lệnh OlaSM trả về:

| Kind | Mô tả | Risk Level | Xác nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| NAVIGATE | Điều hướng đến màn hình Green SM (phải nằm trong available_actions) | SAFE_NAVIGATION | Không |
| GO_BACK | Quay lại màn hình trước trong navigation stack | SAFE_NAVIGATION | Không |
| READ_SCREEN | Đọc screen_summary do host cung cấp (không tự đọc DOM) | SAFE_NAVIGATION | Không |
| SET_FIELD | Điền giá trị vào trường form được host quảng bá rõ ràng (field:xxx) | USER_CONFIRMATION | Tự động |
| SELECT_OPTION | Chọn option trong danh sách được host quảng bá | USER_CONFIRMATION | Tự động |
| SUBMIT | Thao tác có side effect. Bắt buộc có confirmation_required=True và risk ≠ SAFE_NAVIGATION. | APP_CONFIRMATION hoặc BIOMETRIC_REQUIRED | Bắt buộc qua UI Green SM |
| OPEN_HELP | Mở màn hình hỗ trợ/tổng đài Green SM | SAFE_NAVIGATION | Không |
| REQUEST_OPEN_APP | Yêu cầu OS đưa Green SM lên foreground. Chỉ dùng khi foreground=false. | OS_MANAGED | Tùy OS |
| END_ASSISTANT | Dừng phiên voice, giải phóng microphone. Không force-quit app. | SAFE_NAVIGATION | Không |

2.4. Guardrails An toàn — App Action Rail

Sau pivot, guardrail được mở rộng thêm App Action Rail (hàm _validate_app_actions trong src/agents/core/guardrails.py). Logic kiểm tra:

• capability_allowed check: Với mỗi AppAction trong danh sách trả về, guardian map action kind sang capability string (NAVIGATE → 'navigate:SCREEN_NAME', SET_FIELD → 'field:field_name', SUBMIT → 'submit:target_name', v.v.) và kiểm tra capability string đó có nằm trong context.available_actions không. Action không được host quảng bá bị từ chối ngay lập tức, không phụ thuộc vào quyết định của model.

• Foreground check: Nếu context.foreground = False (app đang background), chỉ REQUEST_OPEN_APP và END_ASSISTANT được phép. Mọi action khác bị từ chối với lý do 'foreground app context required'.

• SUBMIT validation: Action SUBMIT phải thỏa mãn đồng thời: confirmation_required = True và risk ≠ SAFE_NAVIGATION. Nếu model cố gắng bypass bằng cách đặt confirmation_required = False hoặc risk = SAFE_NAVIGATION, guardrail từ chối ngay.

• Biometric targets: Các target action nhạy cảm cao (pay, payment, cancel_ride, delete_account, logout, change_security, change_phone) tự động được nâng risk level lên BIOMETRIC_REQUIRED. Session control chuyển sang BIOMETRIC_REQUIRED, kích hoạt Face ID/Touch ID trên thiết bị người dùng.

• Unique action_id: Mỗi action_id trong một lượt phải duy nhất. Đây là cơ chế idempotency để tránh thực thi trùng khi mobile host retry sau network timeout.

2.5. Thuật toán Confident Fusion và Dialog Policy (giữ lại từ Tuần 1–3)

Hệ thống tổng hợp độ tin cậy từ bốn nguồn độc lập để quyết định mức độ tự động của từng lượt:

c_trip = w₁ · p_STT + w₂ · p_intent + w₃ · p_addr + w₄ · p_screen

(hệ số chuẩn: w₁ = 0.30, w₂ = 0.25, w₃ = 0.25, w₄ = 0.20; sau pivot p_vision thay bằng p_screen)

Trong đó: p_STT là điểm tin cậy của Deepgram STT; p_intent là điểm chắc chắn về intent từ LLM; p_addr là điểm resolve địa chỉ từ Green SM Place API; p_screen là điểm phù hợp giữa action yêu cầu và màn hình hiện tại từ AppContext.

c_trip ≥ τ_high : AUTO_ACTION   |   τ_low < c_trip < τ_high : CLARIFY   |   c_trip ≤ τ_low : HANDOFF

(ngưỡng: τ_high = 0.85, τ_low = 0.55)

Khi p_screen = 0 (AppContext không có screen_summary), trọng số w₄ được phân bổ lại đều cho ba nguồn còn lại (Dynamic Weight Renormalization). Cơ chế này đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định kể cả khi mobile host không cung cấp screen_summary.

2.6. Kết quả thực nghiệm kỹ thuật tổng hợp

| Phân hệ kỹ thuật | Kết quả thực nghiệm kỹ thuật sau Tuần 4 | Đánh giá nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| Voice Streaming Pipeline (Tuần 1–3 — Giữ lại hoàn toàn) | WebRTC LiveKit hai chiều, Silero VAD (220ms), Deepgram Nova-3 streaming, VietnameseAudioChunker. TTFA P95 = 1.41s. Turn Latency p50 = 1.26s. | VƯỢT CHỈ TIÊU (P95 ≤ 1.5s ✓) |
| Typed AppAction Contract (src/agents/contracts/app_control.py) | Pydantic model với extra='forbid'. 9 action kinds, 5 risk levels, TTL, action_id unique constraint, secret key rejection trong screen_state. | HOÀN THÀNH (IMPLEMENTED ✓) |
| AppContext Validator (mỗi lượt hội thoại) | Validate schema_version, app='GREEN_SM', screen enum, available_actions unique, screen_state không chứa secret keys. | HOÀN THÀNH (IMPLEMENTED ✓) |
| App Action Rail Guardrail (src/agents/core/guardrails.py) | capability_allowed check, foreground check, SUBMIT validation, biometric targets, unique action_id enforcement. | HOÀN THÀNH (IMPLEMENTED ✓) |
| 8 App-Control Function Tools (src/voice_agent/agent.py) | navigate_app, go_back, read_current_screen, set_app_field, select_app_option, submit_app_action, open_app_help, end_voice_assistant, request_open_app. | HOÀN THÀNH (IMPLEMENTED ✓) |
| LiveKit App-Control State Sync (src/voice_agent/state_sync.py) | publish_app_control_state() trên topic 'olasm.app_control.v1'. Publish sau mỗi lượt xử lý. AppControlState gồm screen, session_control, app_actions. | HOÀN THÀNH (IMPLEMENTED ✓) |
| Dialog State Machine cho Green SM (OlaSMSessionData mở rộng) | Theo dõi app_context, pending_app_actions, app_session_control. clear_app_actions(), queue_app_action(), set_app_context() methods. | HOÀN THÀNH (IMPLEMENTED ✓) |
| Green SM API Integration (Place, Quote, Booking, Trip, Payment, Support) | GSMSandboxClient (chỉ test). Adapter thật: EXTERNAL_BLOCKED — chưa có hợp đồng API với team Green SM. | EXTERNAL_BLOCKED (chờ GSM APIs) |
| Mobile SDK adapter (iOS / Android / Flutter / React Native) | Chưa xây dựng. Phụ thuộc xác nhận công nghệ app Green SM. | EXTERNAL_BLOCKED (chờ xác nhận GSM) |
| Tỷ lệ hoàn tất kịch bản simulation (50-Scenario Suite) | 100.0% (50/50) với dữ liệu simulation. Cần chạy lại với Green SM sandbox khi có API. | ĐẠT CHUẨN (simulation) CHỜ validation thật |

3. Phân Bổ Công Việc và Kế Hoạch Triển Khai

3.1. Phân công trong Tuần 4 (Pivot)

| Thành viên | Vai trò trọng tâm | Phần việc đã hoàn thành trong Tuần 4 |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Đức Nam Khánh MSSV: 2A202601103 | Hạ tầng & Backend Contract & Guardrail | • Thiết kế và triển khai AppContext/AppAction/AppScreen contract (Pydantic) • AppAction risk levels, TTL, action_id idempotency • App Action Rail guardrail: capability_allowed, foreground, SUBMIT, biometric targets • 8 app-control function tools trong voice agent (navigate, go_back, read_screen, set_field, select_option, submit, help, end, open_app) • LiveKit app-control state sync: publish_app_control_state, topic olasm.app_control.v1 • OlaSMSessionData: app_context, pending_app_actions, app_session_control • Extend AgentInput/AgentAction với app_context, app_actions, session_control • TypeScript types: AppAction/AppControlState trong contracts.ts |
| Nguyễn Thị Phương MSSV: 2A202601315 | AI & Dialog Product & Docs | • Mobile system instructions (mobile_instructions.py) — system prompt cho agent mới • Intent extraction mapping cho tất cả màn hình Green SM • Dialog state machine mở rộng cho luồng Green SM (navigate, fill form, submit, track) • Cập nhật eval cases cho voice-to-book workflow với AppAction validation • Cập nhật toàn bộ tài liệu: README, PRODUCT_BRIEF, PROJECT_SOURCE_OF_TRUTH, PRD v2.0 • Báo cáo kỹ thuật, báo cáo ý tưởng, báo cáo tóm tắt (tài liệu này) |

3.2. Kế hoạch chi tiết Tuần 5–6 và Hậu Phase 3

| Thành viên phụ trách | Nội dung công việc trọng tâm | Thời hạn | Kết quả bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Đức Nam Khánh | Kết nối Green SM Place/Quote/Booking APIs (sau khi có sandbox) Xây mobile SDK adapter (iOS/Android/Flutter sau khi xác nhận công nghệ GSM) End-to-end integration test: voice → AppAction → Green SM API → AppActionResult | 18/10/2026 (Tuần 5) | GSM API adapter hoạt động Mobile SDK demo E2E test report |
| Nguyễn Thị Phương | Chạy lại 50-Scenario Suite với Green SM sandbox APIs thật Đo lường TTFA, tỷ lệ resolve địa chỉ, fallback rate và handoff quality với dữ liệu thật Chuẩn bị tài liệu nghiệm thu Phase 3 và báo cáo Go/No-go | 25/10/2026 (Tuần 6) | Eval report với dữ liệu thật Báo cáo nghiệm thu Phase 3 Go/No-go decision |
| Cả hai thành viên | Demo trên test build Green SM với người dùng thật (5–10 người) Stress test 100 voice session đồng thời Pilot planning cho Hậu Phase 3 | 25/10/2026 (Tuần 6) | Demo recording Stress test report Pilot plan |

4. Kết Luận và Kiến Nghị

OlaSM Voice Core sau pivot đã xác lập được kiến trúc kỹ thuật đúng đắn: voice assistant layer tích hợp vào Green SM mobile thông qua typed action contract, với guardrail chặt chẽ đảm bảo model không thể thực thi bất kỳ hành động nào ngoài những gì mobile host Green SM cho phép trong từng lượt hội thoại. Toàn bộ hạ tầng backend đã sẵn sàng: voice pipeline đạt TTFA P95 = 1.41s, typed contract implemented, guardrail implemented, 8 app-control tools implemented, LiveKit state sync implemented. Điều kiện duy nhất còn thiếu là API chính thức từ Green SM và xác nhận công nghệ app mobile.

Nhóm 4 kính đề nghị TS. Lê Duy Dũng, Anh Lê Yên Thanh và Ban Đề án xem xét: (1) Xác nhận hướng pivot phù hợp chiến lược sản phẩm; (2) Hỗ trợ kết nối nhóm với team kỹ thuật Green SM để có API sandbox trước ngày 14/10/2026; (3) Xác nhận công nghệ nền tảng app mobile Green SM để nhóm xây đúng SDK; (4) Cân nhắc kéo dài thời hạn Phase 3 thêm 1–2 tuần nếu việc chốt API với GSM kéo dài hơn dự kiến, nhằm đảm bảo có ít nhất một end-to-end demo với Green SM sandbox trước khi nghiệm thu.

────────────────────────────────────────────────────────────────────

Đại diện nhóm báo cáo:

Nguyễn Đức Nam Khánh — MSSV: 2A202601103 (Trưởng nhóm kỹ thuật)

Nguyễn Thị Phương — MSSV: 2A202601315 (Kỹ sư AI & Nghiệp vụ)

Nhóm dự án OlaSM — VRIC × GSM Smart City — Nhóm 4: Mobility Assistant

Ngày nộp: Thứ Hai, ngày 13/10/2026