BÁO CÁO TÓM TẮT KỸ THUẬT POC

Trợ lý Giọng nói Điều khiển Toàn bộ App Mobile Green SM — OlaSM Voice Core

────────────────────────────────────────────────────────────────────

Chương trình: VRIC × GSM Smart City — Nhóm 4: Mobility Assistant

Mã dự án: OlaSM Voice Core

Thời điểm báo cáo: Thứ Hai, ngày 13/10/2026 (Cập nhật sau Pivot — Tuần 4, Phase 3: 14/09/2026 – 25/10/2026)

Nhóm thực hiện: Nguyễn Đức Nam Khánh (MSSV: 2A202601103) & Nguyễn Thị Phương (MSSV: 2A202601315)

Hội đồng cố vấn & Ban giám khảo: TS. Lê Duy Dũng (VinUniversity) & Anh Lê Yên Thanh (Chuyên gia công nghệ VRIC × GSM)

Mã nguồn: https://github.com/NamKhanh2128/OlaSM

────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Khung Thời Gian và Trạng Thái Tiến Độ Phase 3

1.1. Tổng quan tiến độ

Giai đoạn Phase 3 của chương trình VRIC × GSM Smart City có thời lượng 6 tuần, từ ngày 14/09/2026 đến ngày 25/10/2026. Tính đến thời điểm báo cáo (Tuần 4, ngày 13/10/2026), nhóm đã đi qua 2 giai đoạn rõ ràng:

• Tuần 1–3 (Nửa đầu Phase 3 — ĐÃ HOÀN TẤT): Xây dựng toàn bộ hạ tầng voice pipeline: LiveKit WebRTC hai chiều, Silero VAD, Deepgram Nova-3 STT, LLM agent với state machine, TTS Gemini Flash Kore với Chirp 3 HD fallback, guardrails 3 lớp, và VietnameseAudioChunker đạt TTFA P95 = 1.41s.

• Tuần 4 (Pivot — ĐANG THỰC HIỆN): Sau khi nghiên cứu toàn diện hệ sinh thái Green SM và nhận ra rằng xây app đặt xe độc lập là sai hướng, nhóm đã thực hiện pivot toàn bộ sản phẩm. OlaSM Voice Core chuyển thành voice assistant layer tích hợp vào Green SM mobile. Typed AppAction contract, AppContext protocol, guardrail mở rộng và 8 app-control function tools đã được triển khai hoàn chỉnh.

• Tuần 5–6 và Hậu Phase 3 (KẾ HOẠCH): Kết nối Green SM APIs chính thức (hiện EXTERNAL_BLOCKED do chưa có hợp đồng API), xây dựng mobile SDK adapter phù hợp với công nghệ app Green SM, chạy end-to-end integration test, và demo trên test build Green SM.

1.2. Lý do Pivot

Sau 3 tuần đầu, nhóm kết luận rằng xây dựng một ứng dụng gọi xe độc lập cạnh Green SM không mang lại giá trị và tạo ra sự cạnh tranh không cần thiết với nền tảng đã hoàn chỉnh. Người dùng Green SM không cần thêm một app khác — họ cần Green SM dễ dùng hơn. Giải pháp đúng là tích hợp voice vào Green SM, không phải thay thế nó. Toàn bộ hạ tầng kỹ thuật đã xây dựng trong 3 tuần đầu được giữ nguyên và tái sử dụng làm backend voice service cho kiến trúc mới.

2. Định Vị Sản Phẩm Sau Pivot

2.1. OlaSM Voice Core là gì?

OlaSM Voice Core là lớp trợ lý giọng nói tích hợp bên trong app mobile Green SM, cho phép người dùng điều khiển toàn bộ ứng dụng bằng tiếng Việt tự nhiên mà không cần chạm màn hình. Người dùng bấm nút microphone trong Green SM → nói yêu cầu → OlaSM hiểu intent và tạo typed action → Green SM thực thi → OlaSM đọc kết quả bằng giọng. Green SM là nguồn dữ liệu và thực thi duy nhất.

2.2. Giá trị mang lại

| Nhóm người dùng | Vấn đề hiện tại | Giá trị OlaSM mang lại |
| --- | --- | --- |
| Người lớn tuổi, quen gọi hotline | Không dùng được app, phải nhờ người thân hoặc gọi hotline gây tốn chi phí vận hành tổng đài. | Nói như gọi điện, Green SM thực thi. Không cần học thao tác app. |
| Người bận tay (hành lý, bế con, tại sân bay) | Không thuận tiện cầm điện thoại và thao tác màn hình trong điều kiện di chuyển. | Nói một câu, toàn bộ luồng đặt xe hoàn thành mà không cần chạm màn hình. |
| Người dùng cần tiếp cận đặc biệt | UI hiện tại yêu cầu thị lực và vận động tinh để thao tác chính xác. | Voice là kênh tương tác thay thế hoàn toàn, song song với giao diện hiện có. |
| Ban vận hành Green SM | Chi phí tổng đài cao, tỷ lệ lost call giờ cao điểm, phụ thuộc nhân lực. | Giảm tải tổng đài bằng cách tự phục vụ qua voice trong app — không cần hotline cho luồng đặt xe chuẩn. |

3. Bốn Trụ Cột Kỹ Thuật và Kết Quả Đo Lường

3.1. Voice Streaming Pipeline tiếng Việt thời gian thực

Kết nối WebRTC LiveKit hai chiều với Silero VAD (phát hiện điểm dừng tự nhiên 220ms). Module VietnameseAudioChunker bóc tách luồng streaming token theo ngữ pháp tiếng Việt và từ đệm hội thoại, ép độ trễ phản hồi âm thanh đầu tiên xuống mức P95 = 1.41s. Đây là thành phần được giữ nguyên hoàn toàn sau pivot, tiếp tục đóng vai trò lớp transport cho voice assistant tích hợp Green SM.

3.2. Typed AppAction Contract và AppContext Protocol (triển khai sau pivot)

Mỗi lượt hội thoại, mobile host Green SM gửi AppContext (bounded, validated bởi Pydantic) mô tả màn hình hiện tại, danh sách hành động được phép (available_actions) và tóm tắt ngữ nghĩa màn hình (screen_summary). OlaSM xử lý và trả về danh sách AppAction có kiểu dữ liệu tường minh với thời gian hiệu lực (expires_in_seconds). 9 loại action được định nghĩa: NAVIGATE, GO_BACK, READ_SCREEN, SET_FIELD, SELECT_OPTION, SUBMIT, OPEN_HELP, REQUEST_OPEN_APP, END_ASSISTANT. Mobile host thực thi và gửi lại AppActionResult để agent biết kết quả. Trạng thái app-control được publish trên LiveKit data channel, topic olasm.app_control.v1.

3.3. Guardrails An toàn 3 Lớp (mở rộng sau pivot)

• Input Rail: Phát hiện và chặn 100% prompt injection. Kiểm tra stt_confidence. Giới hạn độ dài transcript. Loại bỏ PII khỏi log.

• App Action Rail (mới sau pivot): Validate AppContext từ mobile host. Kiểm tra capability_allowed — action phải nằm trong available_actions của lượt đó. Từ chối action khi app không foreground (ngoại trừ REQUEST_OPEN_APP). Bắt buộc confirmation_required và risk ≠ SAFE_NAVIGATION cho SUBMIT.

• Output Rail: Không cho phép side effect mà không có xác nhận tường minh. Không truyền thẻ/OTP/password vào LLM. Session control ENDED phải kèm END_ASSISTANT action.

3.4. Dialog State Machine cho luồng Green SM

State machine quản lý toàn bộ ngữ cảnh hội thoại qua nhiều lượt, theo dõi màn hình hiện tại (từ AppContext), trạng thái form đang điền, quote đang chờ xác nhận, và kết quả action lượt trước (AppActionResult). Khi người dùng thay đổi yêu cầu giữa chừng (đổi điểm đến, đổi dịch vụ), state machine invalidate quote cũ và bắt đầu lại từ bước resolve địa chỉ. Không có trạng thái nào bị mất khi người dùng chuyển giữa voice và thao tác tay.

4. Bảng Đối Soát Chỉ Số Kỹ Thuật

| Hạng mục đo lường | Mục tiêu | Kết quả thực tế | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| Typed AppAction contract (NAVIGATE/GO_BACK/READ_SCREEN/SET_FIELD/SELECT_OPTION/SUBMIT/OPEN_HELP/REQUEST_OPEN_APP/END_ASSISTANT) | Implemented + guardrail | Implemented (src/agents/contracts/app_control.py) | ĐẠT |
| Guardrail App Action Rail (capability_allowed, foreground check, SUBMIT validation) | Implemented | Implemented (src/agents/core/guardrails.py) | ĐẠT |
| 8 app-control function tools trong voice agent (navigate_app, go_back, read_current_screen, set_app_field, select_app_option, submit_app_action, open_app_help, end_voice_assistant) | Implemented | Implemented (src/voice_agent/agent.py) | ĐẠT |
| LiveKit app-control state sync topic: olasm.app_control.v1 | Implemented | Implemented (src/voice_agent/state_sync.py) | ĐẠT |
| TTFA P95 (Voice pipeline tiếng Việt) | ≤ 1.5s | 1.41s (VietnameseAudioChunker) | VƯỢT CHỈ TIÊU |
| Tỷ lệ hoàn tất kịch bản voice (simulation suite) | ≥ 85.0% | 100.0% (50/50 kịch bản) | ĐẠT CHUẨN TUYỆT ĐỐI |
| Green SM API integration (Place, Quote, Booking, Trip, Payment, Support) | Phase 1 target | EXTERNAL_BLOCKED (chưa có hợp đồng API với GSM) | CẦN CHỐT VỚI GSM |
| Mobile SDK adapter (iOS / Android / Flutter / React Native) | Phase 1 target | EXTERNAL_BLOCKED (phụ thuộc công nghệ app GSM) | CẦN XÁC NHẬN VỚI GSM |

5. Điều Kiện Tiên Quyết từ Green SM (EXTERNAL_BLOCKED)

Để hoàn thành Phase 1 và triển khai sản phẩm thực tế, nhóm cần làm việc trực tiếp với team Green SM để có được:

| Hạng mục cần thiết | Mục đích sử dụng trong hệ thống | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| API xác thực người dùng (Authentication) | Xác nhận identity người dùng khi khởi tạo voice session | Cực kỳ cấp thiết — Phase 1 |
| API tìm kiếm địa điểm (Place / Address) | Resolve địa điểm từ ngôn ngữ nói sang tọa độ/ID địa chỉ Green SM | Cực kỳ cấp thiết — Phase 1 |
| API báo giá (Quote / Pricing) | Truy vấn giá và ETA cho route người dùng yêu cầu | Cực kỳ cấp thiết — Phase 1 |
| API tạo/hủy booking | Thực thi đặt xe sau khi người dùng xác nhận | Cực kỳ cấp thiết — Phase 1 |
| API trạng thái chuyến và thông tin tài xế | Đọc vị trí tài xế, ETA, thông tin xe trong Phase 2 | Cấp thiết — Phase 2 |
| API khuyến mãi và thanh toán | Áp dụng mã giảm giá, chọn phương thức thanh toán qua voice | Cấp thiết — Phase 1–2 |
| API hỗ trợ và chuyển tổng đài | Handoff kèm context khi voice không xử lý được | Cấp thiết — Phase 1–2 |
| Sandbox, test account và webhook | Kiểm thử end-to-end mà không ảnh hưởng production | Cấp thiết — trước Phase 1 |
| Xác nhận công nghệ app mobile | Xác định native iOS/Android, Flutter hay React Native để xây đúng SDK | Cực kỳ cấp thiết — ngay bây giờ |

6. Kết luận và Kiến nghị

Pivot sang Green SM voice control layer là quyết định đúng đắn về chiến lược sản phẩm. Thay vì cạnh tranh với Green SM bằng một app mới, OlaSM tạo ra giá trị bổ sung trực tiếp trên nền tảng đã có hàng triệu người dùng. Toàn bộ hạ tầng kỹ thuật đã sẵn sàng — voice pipeline, typed action contract, guardrails và dialog state machine đều đã được triển khai và test.

Nhóm 4 kính đề nghị TS. Lê Duy Dũng, Anh Lê Yên Thanh và Ban Đề án xem xét: (1) Xác nhận hướng pivot là đúng chiến lược sản phẩm; (2) Hỗ trợ kết nối nhóm với team kỹ thuật Green SM để chốt API/SDK chính thức; (3) Xác nhận công nghệ nền tảng app mobile Green SM (native, Flutter hay React Native) để nhóm xây đúng SDK adapter; (4) Phê duyệt tiếp tục Phase 1 MVP sau khi có API sandbox từ Green SM.

────────────────────────────────────────────────────────────────────

Đại diện nhóm báo cáo:

Nguyễn Đức Nam Khánh — MSSV: 2A202601103 (Trưởng nhóm kỹ thuật)

Nguyễn Thị Phương — MSSV: 2A202601315 (Kỹ sư AI & Nghiệp vụ)

Nhóm dự án OlaSM — VRIC × GSM Smart City — Nhóm 4: Mobility Assistant

Ngày nộp: Thứ Hai, ngày 13/10/2026